## Detailed Schedule

| Task name | Start | End | Product |
| --- | --- | --- | --- |
| Phân tích , lấy yêu cầu | **Mon 6/26/2023** | **Mon 7/3/2023** | Bản yêu cầu |
| Design Database | **Mon 7/3/23** | **Mon 7/10/2023** | Cơ sở dữ liệu |
| Design UI | **Mon 7/10/23** | **Mon 7/18/23** | Trang chính |
| Xây dựng Trang admin ,chức năng đăng nhập,đăng ký, | **Mon 7/18/23** | **7/25/2023** | Trang admin ,chức năng đăng nhập, ,đăng ký, |
| Tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết sản phẩm | **7/25/2023** | **7/31/2023** | Nút Tìm kiếm sản phẩm, trang product detail |
| Shoppingcart, Thanh toán | **7/31/23** | **8/5/23** | Trang shopping cart, nút thanh toán |
| Theo doĩ đơn hàng, Đánh giá sản phẩm | **8/5/23** | **8/12/23** | Chức năng theo dõi đơn hàng, Nơi để khách hàng feedback |
| phân quyền, đăng xuất, quên mật khẩu | **8/12/23** | **8/17/23** | Chức năng phân quyền , đăng xuất , quên mật khẩu |